竞争性谈判文件

项目名称：宿迁市第一人民医院车顶棚膜重装及修复采购项目

项目编号：SQYY-HQ-TP-001-2024

采购人：宿迁市第一人民医院

日  期：2024年04月07日

目    录

第一部分  竞争性谈判邀请函	3

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评标办法	14

第四部分  采购需求	17

第五部分  合同格式及条款（草案）	19

第六部分  响应文件格式	59

# 第一部分  竞争性谈判邀请函

一、项目基本情况

（一）项目编号：SQYY-HQ-TP-001-2024

（二）项目名称：宿迁市第一人民医院车顶棚膜重装及修复项目

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）最高限价：8万元，采购人不接受超过上述最高限价的报价。

（五）采购需求：宿迁市第一人民医院拟对儿科前车棚顶膜重新安装,对感染楼南侧车棚顶膜进行修复。

（六）工期：40日历天。

（七）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）提供营业执照复印件

三、推荐成交候选人的办法

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。具体细则详见竞争性谈判文件评标办法部分。

四、获取谈判文件

（一）谈判文件提供时间（即报名时间）：2024年4月8日至2024年4月12日；每天上午9时00分至11时00分，下午14时30分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）；

（二）谈判文件获取方式：宿迁市第一人民医院官网招标公告栏免费下载。同时要求供应商以邮件形式报名，将营业执照副本、法定代表人授权委托书原件及被授权人联系电话、身份证正反面以图片或PDF格式发送至邮箱718244219@qq.com，报名邮件主题格式：×××公司报名宿迁市第一人民医院×××采购项目。

（三）供应商未按要求报名且获取竞争性谈判文件导致无法参与谈判的，后果自负。该项目要求开标前勘察现场，以便供应商报价，联系人倪科长0527-80528119。

五、响应文件提交

（一）响应文件开始接收时间：2024年04月16日14:00（北京时间）；

响应文件截止接收时间：2024年04月16日14:20（北京时间）。逾期递交的文件不再接收。

（二）响应文件接收地点： 宿迁市第一人民医院开标室（宿迁市第一人民医院住院部2号楼2楼西侧）；

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市第一人民医院官网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人招标事宜联系信息

名称：宿迁市第一人民医院

地址：宿迁市宿城区宿支路120号

联系方式：唐老师  0527-80528232

2.该项目要求开标前勘察现场，联系信息

现场联系人：倪科长

电话：0527-80528119

宿迁市第一人民医院

2024年4月7日

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 4 | 评分办法 | 最低评标价法。具体细则详见竞争性谈判文件评标办法部分。 |
| 5 | 谈判需要携带的资料 | （1）响应文件；（2）法定代表人或授权代理人身份证原件； |
| 6 | 履约保证金 | 合同价的5%，缴纳方式：现金或者转账。 |
| 7 | 其他 | 踏勘现场：采购人不组织集中踏勘现场，供应商可自行踏勘。因本项目是改造项目，现场情况复杂，各供应商务必自行勘察现场，综合考虑报价。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性谈判方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本谈判文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合谈判文件第一部分《竞争性谈判邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守中华人民共和国《招标投标法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加谈判活动有关的费用。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦申请参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件的所有条件和规定。

## 二、竞争性谈判文件

6、谈判文件构成

第一部分：竞争性谈判邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

7、谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件澄清的供应商，均应在谈判文件提供截止时间之前提出，采购人对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、谈判文件的修改

8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对谈判文件进行澄清或者修改。

8.2采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对谈判文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件

10.1.1谈判申请及声明；

10.1.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

10.1.3企业资质证书；

10.1.4项目负责人相关资格证书及保险。

10.2 报价文件

10.2.1报价一览表

10.2.2工程量清单报价

10.3技术文件

10.4商务文件

10.5谈判所需的其他资料。

注：（1）响应文件的构成为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料加盖单位公章。

11、响应文件的份数和密封要求

11.1响应文件的份数详见“供应商须知前附表”。供应商应严格按照竞争性谈判文件的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.2供应商应将全套响应文件密封包装。

12、响应文件的价格部分

12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价应包括：文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、政策性文件规定等所有费用。供应商应对施工现场进行详细的踏勘，工程施工的具体范围及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。投标报价应根据磋商文件中的工程量清单和有关要求、自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价， 但投标报价不得低于企业成本。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦谈判结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

13、保证金

13.1 缴纳金额符合“供应商须知前附表”要求。

14、响应有效期

在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，谈判小组将其作无效标处理。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1供应商应在谈判文件规定的响应截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2除谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

15.3采购人可以通过修改谈判文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件被拒绝接收的情形

16.1在谈判文件规定的响应截止时间后提交的响应文件；

16.2未密封的响应文件。

## 五、无效标、废标、串通参与谈判认定条款

17、无效标条款

17.1供应商不符合谈判文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2供应商在规定的时间未按要求提交投标保证金的；

17.3响应文件签署、盖章不符合谈判文件要求的；

17.4报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

17.5响应文件出现重大偏离，未对谈判文件进行实质性响应的（★为实质性响应内容）；

17.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.7供应商有本谈判文件规定的恶意串通情形的；

17.8其它谈判小组认为有必要取消的申请；

17.9同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者竞标报价，但磋商文件要求提交备选竞标的除外；

17.10响应文提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

17.11明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

17.12  响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

17.13 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的

17.14响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。

17.15法律、法规规定的其它情况。

18、废标条款

18.1符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4超过招标人预期的投标报价；

18.5因重大变故，采购任务取消的。

19、取消成交候选人资格条款

19.1提供虚假材料谋取成交的；

19.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通参与谈判的情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

20.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得谈判小组组成人员情况；

20.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与谈判活动的；

20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

20.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

20.10不同供应商委托同一单位或者个人办理参与谈判活动事宜；

20.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

20.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

20.13不同供应商的响应文件相互混装；

20.14不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六、谈判程序及最终报价

21、谈判会议

21.1采购人按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门视情况参与监管。

21.2谈判会议由评委组长主持。

22、谈判小组

采购人应根据本项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组独立完成谈判工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、谈判、推选成交候选人。

23、谈判原则

“公平、公正、客观、竞争” 为谈判的基本原则，谈判小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

24、谈判程序

24.1 谈判会议流程

24.1.1宣布会议纪律；

24.1.2宣布供应商名单；

24.1.3谈判会议结束。

24.2 谈判程序

24.2.1谈判小组根据谈判文件要求，讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

24.2.2谈判小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。谈判小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3资格性检查：谈判小组根据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

24.2.4符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。

重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上组员同意。

24.2.5谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代理人签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.6谈判。围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次原则上为一轮，具体由谈判小组视情况决定；谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商未及时参与谈判或多次报价的，视为自动放弃谈判资格。

25、最终报价

25.1谈判结束后，谈判小组将要求所有有效申请供应商在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。

25.2参与二轮（多轮）报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代理人（核对居民身份证）。

25.3供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足谈判文件全部实质性要求的前提下，谈判小组按谈判文件规定的评审办法推荐前3名成交候选人。

27、谈判过程保密

27.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，谈判小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

27.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将按无效处理。

27.3在谈判期间，采购人有专门工作人员与供应商进行联络。

27.4采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

## 七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2谈判小组根据本谈判文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

29、签订合同

29.1成交供应商与采购人应当在成交之日起15日内签订合同，谈判文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及谈判过程中有关澄清文件均作为合同附件。

29.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30、履约保证金

30.1成交供应商应在合同签订前向采购人提交履约保证金，金额详见“供应商须知前附表”，履行保证金以转账形式提交。

30.2不予退还的情形：成交供应商不履行合同的，履约保证金不予退还；成交供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

八、验收及付款

31、验收

工程质量要求达到各相关规范要求，判定完工、采购活动、合同所约定的其它验收条件全部具备后，双方进行竣工验收。

32、付款

按照竞争性谈判文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

33、质疑与投诉

33.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人提出质疑。本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。联系部门：招标管理办公室，联系电话：0527-81888175，通讯地址：宿迁市宿城区宿支路120号。

33.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

33.5采购人在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三部分  评标办法

最低评标价法

1、评标办法：本项目采用最低评标价法，谈判小组按有效报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 谈判申请及声明 | 符合谈判文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 营业执照 | 合法有效 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合谈判文件规定 |
| 报价明细表 | 格式、填写要求符合谈判文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

- 详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

4、评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

采购人儿科前车棚顶膜出现大面积损坏撕裂，须对儿科前车棚进行顶膜重新安装，同时，对感染楼南侧车棚顶膜进行修复以便完善其功能。此项目预算价80000元。

（二）付款方式

合同签订后支付合同价款的 30%作预付款；经验收合格并收到乙方的正规发票后7日内支付剩余合同价款。

（注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。）

（三）工期：40日历天。

（四）质保期：3年，自工程竣工验收合格之日起算。

（五）实施地点：宿迁市第一人民医院。

（六）履约保证金：按成交金额的5%计取，成交后5日内由成交供应商向采购人转账支付，质保期满无任何质量问题后无息退还。

（七）考核办法：乙方应严格按照甲方采购需求作业。若材料进场时甲方检查发现乙方未按照采购需求提供产品，则甲方有权终止合同并扣除乙方履约保证金；乙方应在约定工期内完成所有安装、维修、更换、调试等工作，如工期每超期一天采购人有权扣除履约保证金1000元，工期超出三天及以上的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方完全负责。

（八）验收要求：由采购人后勤保障部按规定组织验收，验收内容包括对车棚顶膜重装、维修后的质量及工期进行验收。质量必须符合安全标准及现场使用要求，且必须确保安装、调试后能够正常使用且满足功能要求。

二、项目需求材料清单及技术参数：

| 车棚顶膜更换、修复项目材料清单 |
| --- |
| 序号 | 维修加 固位置 | 类别 | 材料 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 儿科车棚整体更换 | 膜结构 | 膜材 料费 | ㎡ | 进口PVC膜材，表覆涂 PVDF涂层 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 更换、配套 |
| 2 |  | 钢结构 | 边界 钢索 | φ12 | 包塑 | 支 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 3 |  |  | 节点 构件 | 夹板 | 国标 | 套 | 10 | 300 | 3000 |  |
| 4 |  | 膜结构 | 拆膜 | ㎡ | 进口PVC膜材，表覆涂 PVDF涂层 | 个 | 1 | 00 | 0 | 旧顶膜拆除 |
| 5 |  | 其它 配件 | 相关 配件 | / | 国标 优质 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 6 |  | 除锈 刷漆 | 油漆 | 中灰色 | 国标 优质 | 桶 | 8 | 450 | 3600 |  |
| 7 | 感染楼南侧车棚顶膜高频烫修 | 膜结构 | 膜材 料费 | ㎡ | PVDF | 套 | 1 | 6800 | 6800 | 加固并修复 |
| 8 |  | 钢结构 | 边界 钢索 | φ12 | 包塑 | 支 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 9 |  |  | 节点 构件 | 夹板 | 国标 | 套 | 10 | 300 | 3000 |  |
| 10 |  | 除锈 刷漆 | 油漆 | 中灰色 | 国标 优质 | 桶 | 8 | 450 | 3600 |  |
| 11 | 6处车棚钢结构加固、除锈处理 | 除锈 刷漆 | 油漆 | 中灰色 | 国标 优质 | 桶 | 10 | 450 | 4500 | 检修 |
| 合计： | 80000 |  |
| 注：报价单位请自行到现场勘验。此预算包含：钢膜结构设计费、材料费、裁剪费、人工费、吊装费、拆除费、制作及安装调试、税费等所有费用。 |

# 第五部分 采购合同

合同编号：

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

成交供应商（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     项目名称相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供车棚顶膜更换及维修服务，合同价款为            元。材料清单另附。

二、工期及地点

（一）工期：40日历天。

（二）实施地点：宿迁市第一人民医院。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准。

四、项目组人员配备要求

乙方选择有资质及经验的工作人员进场施工，人员安全及待遇问题乙方负责，与甲方无关。

五、验收

（一）乙方所提供的产品需符合行业规范及国家标准，及达到现场使用

（二）验收过程中，如发现有与相关约定内容不符的，甲方向乙方提出书面意见，乙方在接到书面意见后，应在3天内予以整改到位。

（三）如果施工的质量、产品规格与合同规定不符，或在质量保质期内发现施工存在缺陷的（包括潜在缺陷或不符合要求的材料），甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权报请法定检验机构进行检查，凭其出具的检验报告要求成交供应商赔偿甲方损失。

六、付款方式

合同签订后支付合同价款的 30%作预付款；经验收合格并收到乙方的正规发票后7日内支付合同价款的100%。

（注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。）

七、售后服务

（一）儿科车棚顶膜重装、维修及配套设备，整体免费质保三年3年，质量保修期自项目验收合格之日起计算。

（二）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后 1 天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

（三）在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保本工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

八、履约保证金

成交金额的5%，成交后5日内由乙方向甲方转账支付，工程竣工验收合格后无息退还。

九、其他要求

乙方中标后需详细提供设计方案和施工方案、产品材质及工艺，最终由甲方后勤保障部书面确认后方可施工。

十、违约条款

乙方应严格按照甲方采购需求作业。若材料进场时甲方检查发现乙方未按照采购需求提供产品，则甲方有权终止合同并扣除乙方履约保证金。乙方应在工期内应完成所有安装、维修、更换、调试等工作项目，工期每超期一天扣除履约保证金1000元。工期超出五天及以上，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方完全负责。

十一、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十二、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十三、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、谈判文件、响应文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十四、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十五、本合同一切未尽事宜，按《民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，协商不成可起诉至甲方所在地有管辖权人民法院。

甲方：宿迁市第一人民医院                乙方：

（盖章）                                （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

后勤保障部负责人：

招标办负责人：                          联系人：

联系电话：                              联系电话：

日期：  年    月    日                  日期：   年   月   日

# 第六部分  响应文件格式

## 封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：        （公章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 目录

一、供应商基本情况

二、供应商资质

三、投标声明及承诺函

四、法定代表人授权委托书

五、报价一览表

六、明细报价

七、项目组成员表

八、技术响应偏差表

九、其他资料

## 一、投标人基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 二、供应商资质

营业执照复印件

## 三、谈判申请及声明

谈判申请及声明

（采购人名称）：

经研究，我方决定参加（项目名称）的竞争性谈判活动，为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任。

一、我方按谈判文件要求提交响应文件；

二、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，如果我方的响应文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方。

三、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你方有选择成交人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我方已按谈判文件的规定缴纳保证金，遵守贵方有关竞争性谈判的各项规定（如项目不要求收取保证金，我方承诺遵循诚实信用的原则，遵守贵方有关竞争性谈判的各项规定，如发生违反采购法律法规情形，将自愿接受有关处罚）；

六、我方响应谈判文件规定的有效期。

单位名称：           （公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 四、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：    系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证复印件正反面，出席谈判会议的提供，未出席的可不提供）

单位名称：           （公章）

日期：     年   月   日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次  （项目名称）公开招标活动的一切事宜。

特此授权。

（提供授权委托人身份证及法人身份证正反面复印件）

单位名称：              （单位盖章）

法定代表人：            （盖章或签字）

授权代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

## 五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 竞标报价 | 人民币（小写） 元。 大写： 。 |
| 工期 |  |
| 备 注 |  |

单位名称：              （公章）

法定代表人（或授权代理人）：            （签字或盖章）

日期：     年   月

## 六、明细报价表

| 车棚顶膜更换、维修明细报价表 |
| --- |
| 序号 | 维修加 固位置 | 类别 | 材料 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 儿科车棚 整体更换 | 膜结构 | 膜材 料费 | ㎡ | 进口PVC膜材，表覆涂 PVDF涂层 | 套 | 1 |  |  | 更换、配套 |
| 2 |  | 钢结构 | 边界 钢索 | φ12 | 包塑 | 支 | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  | 节点 构件 | 夹板 | 国标 | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 膜结构 | 拆膜 | ㎡ | 进口PVC膜材，表覆涂 PVDF涂层 | 个 | 1 |  |  | 旧顶膜拆除 |
| 5 |  | 其它 配件 | 相关 配件 | / | 国标 优质 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 除锈 刷漆 | 油漆 | 中灰色 | 国标 优质 | 桶 | 8 |  |  |  |
| 7 | 感染楼南侧车棚顶膜高频烫修 | 膜结构 | 膜材 料费 | ㎡ | PVDF | 套 | 1 |  |  | 加固并修复 |
| 8 |  | 钢结构 | 边界 钢索 | φ12 | 包塑 | 支 | 10 |  |  |  |
| 9 |  |  | 节点 构件 | 夹板 | 国标 | 套 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 除锈 刷漆 | 油漆 | 中灰色 | 国标 优质 | 桶 | 8 |  |  |  |
| 11 | 6处车棚钢结构加固、除锈处理 | 除锈 刷漆 | 油漆 | 中灰色 | 国标 优质 | 桶 | 10 |  |  | 检修 |
| 合计： |  |  |
| 注：此预算包含：钢膜结构设计费、材料费、裁剪费、人工费、吊装费、拆除费、制作及安装调试、税费等所有费用。 |

## 七、项目组人员

项目负责人简介表

| 姓名 | 本项目 拟任职务 | 学历 | 职称 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目负责人身份证复印件及投标公司为其缴纳的2024年3月的保险。

单位名称：              （公章）

法定代表人（或授权代理人）：            （签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 八、技术响应偏差表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1、凡谈判文件中所投服务与谈判文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足谈判文件要求。

2、供应商所投产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

## 九、其他材料

请在此文档中增加文件所需其他相关内容。